温州市中医院水心院区拆建工程

项目勘察

招 标 文 件

招标人：温州市中医院（盖单位章）

招标代理机构：浙江恒杰工程管理有限公司（盖单位章）

日   期：2022 年 5月

温州市中医院水心院区拆建工程项目勘察

招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 2022年 月 日08时30分 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 投标截止时间前 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2022年 月 日11时30分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2022年 月 日17时00分 |
| 投标截止时间 | 2022年 月 日09时30分 |

·

目录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	1

第二章投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1. 总则	9

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4. 投标	15

5. 开标	155

6. 评标	16

7. 合同授予	166

8.纪律和监督	18

9.采用电子招标投标	188

10. 需要补充的其他内容	188

第三章评标办法	19

评标办法前附表	19

1. 评标方法	222

2. 评审标准	222

3. 评标程序	22

第四章合同条款及格式	244

第二卷	30

第五章工程地质勘察技术要求	31

第三卷	32

第六章投标文件格式	33

# 第一卷

# 第一章 招标公告（适用于公开招标）

温州市中医院水心院区拆建工程项目勘察招标公告

1. 招标条件

本招标项目温州市中医院水心院区拆建工程项目勘察，项目业主为温州市中医院，建设资金来自市财力统筹解决，招标人为温州市中医院。项目已具备招标条件，现对该项目勘察进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

1、项目概况：本工程位于温州市锦绣路1024号,东侧为温瑞塘河沿河绿化带,西侧为十七中路,南侧为锦绣路,北侧为温州市工业科学研究院。新建总建筑面积32670平方米,其中地上总建筑面积21000平方米，地下建筑面积11670平方米（二层）。项目总投资估算约32349万元，其中工程费用约22076万元。本项目招标标的最高限价为    45  万元。

2、招标工期：总工期45日历天，其中15日历天提供初勘报告，30日历天提供详勘报告。

3、招标范围：温州市中医院水心院区拆建工程项目地质勘察（包括初勘和详勘））等内容，必须满足设计要求的全部地质勘察工作。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人：须具备工程勘察综合类甲级或工程勘察岩土专业类甲级资质。

3.2 投标人拟派项目负责人：须具备注册土木工程师（岩土）资格。

3.3本次招标：不接受联合体投标。

3.4其他要求：省外投标人须持有《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》且在有效期内或提供“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”对外发布的投标人进浙备网页复制件。

4. 招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，有意参加投标者，请于2022年  月   日至投标截止时间前（节假日、双休日除外），每日上午8：30时至11：30时，下午14：00时至17：00时前往浙江恒杰工程管理有限公司代理部（温州市鹿城区黎明西路236国贸中心29楼）购领招标文件。

4.2购领招标文件时需提交材料：介绍信或授权委托书、营业执照复印件加盖企业公章。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年  月  日上午09:30 ，地点为浙江恒杰工程管理有限公司评审室（温州市鹿城区黎明西路236号国贸中心29楼）。

5.2逾期送达、未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在温州市中医院（http://www.wzszyy.com/）网站发布。

7. 联系方式

招 标 人：温州市中医院

联 系 人：章先生

电    话：0577-56965535

招标代理机构：浙江恒杰工程管理有限公司

地    址：温州市鹿城区黎明西路236号国贸中心29楼

联 系 人：俞工

电    话：0577-88858722/15088585373

监督部门：温州市中医院监察室

联系电话：0577-56671511

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：温州市中医院 地址：温州市六虹桥蛟尾路9号 联系人：章先生 电话：0577-56965535 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江恒杰工程管理有限公司 地址：温州市鹿城区黎明西路236号国贸中心29楼 联系人：俞工 电话：0577-88858722/15088585373 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 温州市中医院水心院区拆建工程项目勘察 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 温州市锦绣路1024号,东侧为温瑞塘河沿河绿化带,西侧为十七中路,南侧为锦绣路,北侧为温州市工业科学研究院 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 本工程总用地面积约7044平方米，折合约10.6亩。新建总建筑面积32670平方米，其中地上总建筑面积21000平方米，地下建筑面积11670 平方米（二层）。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 项目总投资估算约32349万元，其中工程费用22076万元。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 市财力统筹解决 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 温州市中医院水心院区拆建工程项目地质勘察（包括初勘和详勘））等内容，必须满足设计要求的全部地质勘察工作。 |
| 1.3.2 | 服务期限（工期） | 总工期45日历天，其中15日历天提供初勘报告，30日历天提供详勘报告。（开工日期以招标人发出的书面通知为准） |
| 1.3.3 | 质量标准 | 成果文件的内容及深度必须满足设计及国家、行业、项目所在地的规范、标准、规程的要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：见招标公告 （2）财务要求：不要求 （3）业绩要求：不要求 （4）信誉要求：不要求 （5）项目负责人的资格要求：见招标公告 （6）其他要求：见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 各投标人应自行前往“温州市中医院网站”查看下载，不须作收到确认。 注意事项：请各投标人关注网站上发布的澄清文件，在投标截止时间前招标人均有可能发布澄清文件，公开发布的澄清文件将作为招标文件的组成部分，投标人未下载查看的，投标风险由投标人自行负责。 |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | ☑不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 本项目时间安排表规定的时间前 |
|  |  | 形式：在时间安排表规定的时间前送至招标代理公司或传真至0577-88118617（书面形式）或QQ邮箱1003222683@qq.com ，并电话通知确认收到。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 同本章前附表1.10.3 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 同本章前附表1.10.3 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同本附表2.2.2款 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本附表2.2.3款 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他形式、资料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价报价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | ☑有，最高投标限价： 45 万元。投标人在投标报价时超过最高投标限价的将否决其投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 勘察费（含税）： 1、投标报价应包括投标人完成本工程的勘察内容和提供完整的勘察文件及后续服务的全部费用，主要包括：收集资料，现场踏勘，制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、分析、评价，提交勘察成果资料，勘察成果审查，与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容。 2、投标人的工程勘察费用按照国家发改委、建设部2002年《工程勘察设计收费标准》，按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上，按全费用进行综合报价，中标后不作调整。 3、由勘察人支付的所有税费、保险等，应包括在投标人提交的投标文件《投标函》各项报价之内，中标后，招标人不另行支付。 4、在合同实施期间，勘察费用标准不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 5、中标人优化后孔位图，孔位应不少于12个（含初勘及详勘），且应满足满足设计要求、规范要求。 6、本次合同结算方式，请投标人报价时综合考虑以下结算方式的风险因素。 ☑总价合同。 6.1本项目的报价为包干价，合同价不因任何原因而做调整。 6.2投标报价中应包含投标人为完成相关工程项目的进、出场费（包含后期多次进、出场费），完成招标内容的勘察工作费用，工程测量、钻孔放线、钻探、钻孔（包括跟管钻进、泥浆护壁、基岩无水干钻钻探、基岩破碎带钻进取芯、坑道内作业等）、现场测试、室内试验、报告编制、质检、技术措施、安全措施、后期服务、审查费、设计施工配合服务、以及投标人应缴纳的各类税费、保险、规费等投标文件中列明或隐含的所有费用。投标人没有报价的项目，招标人将认为有关费用已包含在投标报价中，不另行支付。投标人应自行对现场地质情况进行评估，结算时不区分土石成分，价格不予调整。 6.3本工程勘察费只计一次，一次性包干，在满足设计要求、规范要求的全部地质勘察工作的提前下，无论实际完成的勘察工作量增减均不再调整。投标人根据本工程实际情况及自身的综合实力自行测算报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求：投标保证金的金额：人民币壹万元整 投标保证金的形式：R银行转账 户名：浙江恒杰工程管理有限公司 帐 号：733000120102062450 开户行：温州银行股份有限公司营业部 投标保证金其他要求： （1）投标截止时间前，投标人投标保证金必须转账至招标代理公司账号，以到账时间为准，否则拒收投标文件。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不要求提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 不要求提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 不要求提供 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 |
| 3.7.3(1) | 投标文件签字或盖章要求 | 1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或者其授权委托代理人签字或盖章。 2、授权委托书应加盖单位章，法定代表人应签字或盖章。 |
| 3.7.3（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 1.商务标（一式五份，其中正本一份，副本四份） 2.技术标（含资格审查资料，一式五份，其中正本一份，副本四份） 3.所有投标文件（须盖章）的扫描件（U盘或光盘）随商务标一起密封。 |
| 3.7.3（3） | 投标文件是否需分册装订 | - ☑是 - 1.投标须知3.1.1条款中（1）到（3）内容编制成册装订，称为商务标，独立分册装订。 - 2.投标须知3.1.1条款中（4）到（5）内容编制成册装订，称为技术标，独立分册装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件密封 | ☑明标，要求如下：投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标单位公章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标项目名称： 注明商务标或技术标 投标人名称： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见时间安排表 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 |
| 4.2.4 | 签收凭证 | 本项细化为： 如要求提供纸质投标文件的，招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2（4） | 开标程序 | 在开标室按标书送达的逆顺序开启所有密封符合要求的投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告媒介 公示期限： 3 个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | ☑不补偿 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 合同总价2%，采用银行转账方式提交。 |
| 9 | 采用电子招标投标 | ☑否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标文件中指的受理投诉的监督部门 | ☑监督部门：温州市中医院监察室 联系电话：0577-56671511 |
| 10.2 | 解释权与说明 | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”（或“勘察人”），在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 （3）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.3 | 知识产权 | 招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标项目成果的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其项目成果不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。 |
| 10.4 | 重新招标 | 一、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。 |
| 10.5 | 其他注意事项 | 1.中标后中标人应根据实际情况设计布孔图，且孔位应不少于12个（含初勘及详勘），在满足设计要求、规范要求的全部地质勘察工作的提前下，无论实际完成的勘察工作量增减均不再调整。投标人根据本工程实际情况及自身的综合实力自行测算报价。 2.中标后，中标单位必须配置3台或者以上勘察钻机。 3.本项目招标代理费由中标人支付，参照国家《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002] 1980号) 标准收费后下浮75%计取，投标人报价应综合考虑该项费用。 |

## 1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标工期：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）被暂停或取消投标资格的；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第1.4.2项中第（11）—（17）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程地质勘察技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）技术标；

（5）资格审查资料；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3开标结束后当场向未中标的投标人退还投标保证金，签订合同后退还中标人投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（本项目不要求提供）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，业绩时间以中标通知书或合同协议书时间为准；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目不要求提供）

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，业绩时间以中标通知书或合同协议书时间为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目不要求提供）

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的勘察合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。（本项目不要求提供）

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附注册证书复印件。

3.5.7省外投标人提供有效期内的《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》复印件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章并由投标人的法定代表人或其授权委托的代理人签字，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，或其他不符合招标文件规定的中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，具体要求见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 |  | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先；如果技术方案得分也相等抽签决定优先顺序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3（1）项规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 投标函及投标函附录应符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  |  | 其他 |  | 投标人下列任何一种情形的，作否决投标处理： （1）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （2）不同投标人的投标文件相互混装。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 |  | 投标人的投标报价（以投标函报价为准）不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、在一份投标文件中报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；2、商务标中未提供投标函或商务标中提供的投标函无投标报价。（大小写、正副本不一致除外） |
|  |  |  | 服务期限（工期） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | A资信业绩部分：0分 B技术部分：30分 C投标报价：70分 D其他评分因素： 0 分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 1、评标基准价=最高投标限价×（1-1%×A-0.1%×B）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 A、B为调整系数；A值在商务标开标会议上从8、9、10、11、12（5）个数中随机抽取，以抽中值为准；B值在商务标开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。 计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 2.2.4（1） |  | 资信业绩评分标准 | 无 |  |  |
| 2.2.4（2） |  | 技术方案评分标准 | 1、评标委员会成员对各有效技术标进行评分，在各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标单位技术标的最后得分值。得分保留小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。 2、技术标得分小于18分的为技术标不合格的投标人，应当否决其投标，不进入后续的评标；技术标得分大于等于18分为技术标合格的投标人。 3、技术标评分标准如下： 档次 评分内容; 分值; 一档; 二档; 三档. ①勘察技术纲要; 8; 8-6.0; 6.0-3.8; 3.8-0. ②针对本工程技术难点和要点采取的措施及安全保障措施; 6; 6-4.4; 4.4-2.8; 2.8-0. ③确保勘察进度、成果措施; 6; 6-4.4; 4.4-2.8; 2.8-0. ④详勘布孔方案及初勘布孔方案优化; 5; 5-3.7; 3.7-2.4; 2.4-0. ⑤后续服务：合理化建议与其他问题等; 5; 5-3.7; 3.7-2.4; 2.4-0. |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价评分标准 |  | 偏差率; 投标报价得分计算公式. 偏差率＝0; 投标报价得分＝E,E=70 （E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）. 偏差率＞0; 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1,E1=1.0. 偏差率＜0; 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2,E2=0.5. |
| 2.2.4（4） |  | 其他因素评分标准 |  | / |  |
| 3.2.2 |  | 投标人得分 |  | 投标人得分=B+C |  |
| 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 1、评标程序的细化补充：本项目评标分四个阶段进行： 第一阶段进行技术标的评审； 第二阶段进行商务标得分计算并确定评标区间：按投标人得分（技术标得分+商务标得分）由高到低排名，选取前3名入围评标区间； 第三阶段对进入评标区间的投标文件进行形式评审、资格评审和响应性评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的，评标委员会应当否决其投标； 第四阶段出具评标报告，按综合得分（技术标得分+商务标得分）由高到低顺序推荐中标候选人。 |  |  |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先；如果技术方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）技术方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）正本与副本不一致的以正本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

# 注：招标文件中仅提供合同格式，最终以双方正式签订的合同为准。

建设工程勘察合同

工  程  名  称 ：

工  程  地  点 ：

合  同  编  号 ：

(由勘察人编填)

勘察证书等级 ：

发    包    人 ：

勘    察    人 ：

签  订  日  期 ：

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担：                                   任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.6承接方式：

1.7预计勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图（如有）。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。交付的勘察文件、份数及时间如下：

| 序号 | 资料及文件名称 |  | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察方案 |  |  |  | 签订合同后5日内 |
| 2 | 勘察成果资料 | 初勘成果报告 | 8份 | 纸质文件格式 | 进场后15日内 |
|  |  | 详勘成果报告 | 12份 | 纸质文件格式 | 进场后45日内 |
| 3 | 以上归档资料电子版 |  | U盘及光盘各一份 | 文件格式 |  |
| 4 | RTK图根控制点 |  | 3个及以上 | 满足施工要求 | 施工单位进场时，向施工单位移交 |

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作由发包人确定开工日期后45日历天内提交勘察成果资料（其中15日历天完成初勘报告，30日历天完成详勘报告），由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准：            包干计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

- 4.2.2在合同签订前，勘察人向发包人提交合同总价的2%履约保证金（采用银行转账方式提交），履约保证金在施工图审查合格书出具后10日内扣除相应款项后（如有）无息退还。

- 4.2.3收费标准及付费方式：

| 付费次序 | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 发包人向勘察人支付勘察费的10％作为预付款（不扣回预付款，后期转为工程款） | 合同签订后10天内。 |
| 第二次付费 | 付至合同总价的30% | 提交初步勘察成果报告后10天内 |
| 第三次付费 | 付至合同总价的70% | 完成工程勘察及提交详细勘察成果报告后10日内 |
| 第四次付费 | 付至合同总价的90% | 施工图审查合格书出具后10日内 |
| 第五次付费 | 付至合同总价100% | 待工程桩基施工完成并验收合格且勘察费办理结算后28天内 |
| 注：勘察人必须提供增值税专用发票后，发包人据此支付勘察费。 |  |  |

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2发包人应及时为勘察人提供并帮助解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等）。

5.1.3 本项目勘察总费用包干，勘察过程中的任何变更，发包人不再另行支付勘察费。

5.1.4 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。

5.1.5 本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。因勘察原因导致的一切法律后果（包括但不限于安全问题、劳动争议纠纷、对发包人或第三方造成的人身或财产损害赔偿等），均由勘察人自行负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并赔偿发包人的全部损失。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的万分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，，每超过一日，扣除2000元，发包人有权在应付款项或履约保证金中直接扣除。逾期超过10日，发包人有权单方解除本合同，没收全部的履约保证金，勘察人应退回已收取的全部费用并赔偿由此给发包人造成的全部损失。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

6.7勘察人出具勘察成果如有弄虚作假，勘察人应退回已收取的全部费用，向发包人支付合同总价款10%的违约金并赔偿由此给发包人造成的全部损失。

第七条：本工程项目负责人为           ，注册证书号：             ，身份证号码：          。

第八条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条：其他约定事项：1、本合同价以招标文件里规定的勘测范围为准，具体勘察人自行考虑。2、本工程勘察费只计一次，一次性包干，孔位应不少于12个（含初勘及详勘），在满足设计要求的全部地质勘察工作的提前下，无论实际完成的勘察工作量增减均不再调整。勘察人根据本工程实际情况及自身的综合实力自行测算报价。3、勘察人必须配置3台或者以上勘察钻机。4、勘察人应参加施工技术交底等事后会议。

第十条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由温州仲裁委员会仲裁。

第十一条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案（如有规定）；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式    份，发包人     份，勘察人     份。

发包人名称：                   勘察人名称：

(盖章)                         (盖章)

法定代表人:(签字)              法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)              委托代理人:(签字)

住    所：                     住 所：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

传    真：                     传    真：

开户银行：                     开户银行：

银行帐号：                    银行帐号:

建设行政主管部门备案:          鉴证意见:

（盖章）                      （盖章）

备 案 号：                     经 办 人：

备案日期：    年  月  日       鉴证日期：    年  月  日

# 第二卷

# 第五章 工程地质勘察技术要求

## 一、执行标准

勘察工作应执行下列标准和规范（不限于以下标准和规范）

A.国家标准：

1、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

3、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

4、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）

5、《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

6、《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

7、《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-99）

8、《工程岩体分析标准》（GB50218-94）

9、《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

10、《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

11、《静力触探技术标准》（CECS04：88）

12、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）

13、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

14、《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

15、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-93）

16、《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）

17、《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004）

18、《膨胀土地区建筑技术规范》（GBJ112-87）

19、《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）

20、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）

21、《建筑抗震加固技术规程》（JGJ116-98）

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准  。

B.其他支持性标准：

C.中华人民共和国及浙江省、温州市、及行业的其他最新法规、规范、技术标准、技术条件等的要求。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

温州市中医院水心院区拆建工程项目勘察招标项目

商务标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月      日

## 目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价，总工期：            日历天，按合同约定完成勘察（包含初勘和详勘）服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）技术方案；

（5）资格审查资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                           	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 总工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 权利义务 |  | 满足合同要求、委托人要求 |  |
| 4 | 质量标准 |  | 成果文件的内容及深度必须满足设计及国家、行业、项目所在地的规范、标准、规程的要求 |  |

投标人：	      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	                 （签字或盖章）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

## 二、授权委托书

本人             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改温州市东屿电厂有机更新项目二期项目勘察项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签字或盖章。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			        	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                 	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

转账形式提交。

温州市中医院水心院区拆建工程项目勘察招标项目

技术标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

## 年        月      日

## 目录

## 一、资格审查资料

## 二、技术标

## 三、其他资料

## 一、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。省外投标人提供有效期内的《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》复印件。

### （二）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（三）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事勘察工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

## 二、技术标

按第三章评标办法（综合评估法）2.2.4（2）技术标评分标准中要求提供